**Kế hoạch thực hiện**

Tên đề tài: Xây dựng website trang dạy học online

Họ và tên SV thực hiện:

1. Trần Văn Hưng MSSV: 21110889
2. Nguyễn Nhật Khanh MSSV: 21110501
3. Võ Đức Toàn MSSV: 21110689

GVHD: Trần Văn Định

Thời gian: 4 tuần

Ngày bắt đầu: 07/10/2024

Ngày kết thúc: 3/12/2024

Kế hoạch cụ thể:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Ngày | Nhiệm vụ (Công việc dự kiến) | Người chịu trách nhiệm | Sản phẩm dự kiến | Kết quả thực tế |
| 8 | 7/10 – 13/10 | * Làm kế hoạch * Thiết kế database | Cả nhóm | -File Docs bao gồm kế hoạch,bản thiết kế database | -File Docs bao gồm kế hoạch,bản thiết kế database |
| 9 | 14/10 – 20/10 | * Cài đặt môi trường * Đăng ký/Đăng nhập người dùng, quên mật khẩu * Quản lý khóa học | Frontend:  Hưng  Backend:  Khanh,Toàn | - Source code |  |
| 10 | 7/10 – 20/10 | * Xem tiến độ học tập * Giao bài tập và kiểm tra | Frontend:  Khanh  Backend:  Hưng,Toàn | - Source code |  |
| 11 | 21/10 – 27/10 | * Tải và xem tài liệu * Làm bài tập và kiểm tra * quản lý tài khoản giáo viên(admin) * quản lý tài khoản sinh viên(admin) | Frontend:  Toàn  Backend:  Khanh,Hưng | - Source code |  |
| 12 | 28/11 – 3/12 | * Theo dõi tiến độ học tập * Xem các thông báo về deadline bài tập hoặc bài kiểm tra * Tiến hành kiểm thử * Hoàn tất chương trình | Frontend:  Hưng  Backend:  Khanh,Toàn  Kiểm thử: Cả nhóm | - Source code |  |